SMLOUVA O DÍLO

č.  SML/………/2021

Název akce:

„Revitalizace zeleně v Kroměříži“

OBJEDNATEL:

Město Kroměříž

sídlem:				Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 				00287351

DIČ:				CZ00287351

zastoupené:    			ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města

ve věcech technických:	Ing. Simona Prečanová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje

Ing. Martin Posolda, Ph.D, referent odboru služeb

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

xxxxxxx

sídlem: 			xxxxxxx

IČO:  				xxxxxxx

DIČ:     			xxxxxxx

zastoupené:    			xxxxxxx

ve věcech technických:	xxxxxxx

bankovní spojení:  		xxxxxxx

společnost zapsaná v OR vedeném u xxxxxxx v xxxxxxx, oddíl xxxxxxx, vložka xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci projektu: „Revitalizace zeleně v Kroměříži“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013661 (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Alena Vránová – Atelier List, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany; IČO: 71763384, DIČ: CZ8061104601, která byla nedílnou součástí stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020, k jehož spolufinancování prostřednictvím OPŽP objednatel podal žádost ke Státnímu fondu životního prostředí České republiky, a to za cenových podmínek stanovených zhotovitelem v rámci jeho nabídky podané do předmětného zadávacího řízení.

  - Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 3 této smlouvy o dílo.

  - Seznam osob, pověřených jednat v určených záležitostech projektu, je uveden v Příloze č.3 – Osoby oprávněné jednat v záležitostech projektu.

  - Součástí předmětu smlouvy je pouze 3. letá následná péče.

2. PŘEDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ K REALIZACI A PROVEDENÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy o dílo 
dl. čl. 9 a v době plnění sjednané v čl. 5 této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy o dílo. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

  - Dílo podle této smlouvy o dílo bude provedeno v místních částech města Kroměříž, specifikovaných v projektové dokumentaci, označených jako:

Lokalita č. 1 – Vnitroblok u Sýpek

Lokalita č. 2 – Ulice Generála Svobody

Lokalita č. 3 – Sídliště Axmanova

Lokalita č. 4 – Vnitroblok a stromořadí Zeyerova.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy o dílo.

  - Bezprostředně po podpisu smlouvy bude zhotoviteli předána projektová dokumentace v elektronické nebo listinné podobě. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

  - Před zahájením realizace díla budou objednatelem zhotoviteli předány lokality. Předání lokalit bude přítomna na straně zhotovitele osoba odpovědná za plnění této smlouvy, na straně objednatele bude přítomna osoba vykonávající funkci technického (zároveň i autorského) dozoru a pověřený pracovník Odboru služeb a pověřený pracovník Odboru regionálního rozvoje. O předání lokalit bude vyhotoven protokol.

  - Objednatel pokácí určené dřeviny na své náklady, nejpozději však do 31. 10. 2021.

3. CENA

  - Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 1. a 2. této smlouvy je stanovena na základě vítězné nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky:

CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH				……………… Kč

DPH 21%							……………… Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH				……………… Kč

  - Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

  - Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek vyplývající z projektové dokumentace.

  - Nedílnou součástí této smlouvy a její Přílohou č. 1 je oceněný rozpočet. Cena sjednaná dle tohoto ustanovení je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou sjednanou podle zadaného rozpočtu, o němž obě strany prohlašují, že je celý a úplný.

4. PLATEBNÍ PODMÍKY A PODMÍNKY K VYSTAVENÍ FAKTUR

  - Platby za provedení díla budou realizovány bezhotovostním převodem na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za čtvrtletí realizace, a to vždy k 31. 01., 30. 04., 31. 07. a 31. 10. kalendářního roku, a to na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací dle odst. 4.3 tohoto článku. Poslední fakturu za provedené práce v příslušném kalendářním roce je zhotovitel oprávněn vystavit k 31.10. Poslední fakturu v roce 2024 zhotovitel vystaví nejpozději k 31. 10. 2024.

  - Každá faktura musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt hrazený z Operačního fondu životního prostředí pro období 2014-2020 a musí být uvedena identifikace projektu:

„Revitalizace zeleně v Kroměříži“

Reg. číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013661.

  - Jako podklad pro uznání oprávněnosti jednotlivých faktur zhotovitel doloží předávací protokol, jenž bude mít tyto náležitosti:

- Název jednotlivých lokalit, určených v čl. 2 odst. 2.2.

- Soupis provedených prací a dodávek (položky rozpočtu a jejich množství, jednotkovou cenu a cenu celkem). Předávací protokol bude potvrzen pověřenou osobou zhotovitele, pověřeným pracovníkem Odboru služeb, pověřeným pracovníkem Odboru regionálního rozvoje a technickým (autorským) dozorem.

  - Dále musí každá faktura obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu zhotovitele, čestné prohlášení dle čl. 12 odst. 12.2 této smlouvy a všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v ustanovení § 13a zákona č.513/1991 Sb., o obchodním zákoníku, v platném znění.

  - Splatnost veškerých faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

  - Zhotovitel vystaví a předá objednateli faktury ve trojím vyhotovení.

  - Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v předcházejících odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.5. tohoto článku.

5. DOBA PLNĚNÍ

  - Termín zahájení realizace se stanovuje bezprostředně po uzavření této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou o dílo do 31. 10. 2024, přičemž nejpozději do 31.5.2022 musí být provedeno vše kromě následné péče.

  - Následná péče bude probíhat v délce 3 let po ukončení výsadeb v letech 2022, 2023 a 2024.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram postupu prací, který je specifikován v Příloze č. 2 této smlouvy.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO a pojištění

  - Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

  - Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy o dílo. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě ve výši
min. 4 mil. Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

  - Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před dokončením díla/části díla objednatele k převzetí dokončeného díla/části díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato nejpozději v termínech dle čl. 5 této smlouvy.

  - O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele, popř. vady díla se stanovením termínu, do kdy budou zhotovitelem odstraněny.

  - Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

8. smluvní pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad dle odstavce 7.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu ve smyslu odst. 7.2, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - V případě, že v režimu následné péče bude zjištěna vada díla, je zhotovitel povinen do 15 dnů od zjištění stanovit s objednatelem nejbližší vhodný termín nápravy. Tento termín nápravy je zhotovitel povinen dodržet. V případě prodlení zhotovitele s výše zmíněnou nápravou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

  - Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou o dílo.

  - Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou o dílo prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

  - Zhotovitel je povinen použít kvalitní výsadbový materiál 1. třídy dle jakosti ČSN 46 4902 a řídit se čl. 1.10 Technologie založení vegetačních prvků uvedené v Souhrnné zprávě projektové dokumentace. Před výsadbou dřevin je povinností zhotovitele vyzvat technický (autorský) dozor a pověřeného pracovníka Odboru služeb ke kontrole výsadbového materiálu.

  - Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci veškerými platnými zákony a vyhláškami uplatňujícími ochranu dřevin proti poškození a případné zemní či stavební práce v lokalitách budou realizovány v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a platnými standardy vydanými AOPK.

  - Zhotovitel před realizací zajistí vytyčení inženýrských sítí.

  - Zhotovitel zajistí odstranění stávajících ploch z betonové dlažby pod sušáky na prádlo a v místě laviček, zejména v lokalitě č. 3 Sídliště Axmanova a lokalitě č. 4 Vnitroblok a stromořadí Zeyerova v koordinaci s technickým (autorským) dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru služeb a pověřeným pracovníkem Odboru regionálního rozvoje.

  - Zhotovitel zajistí přemístění herních prvků dle projektové dokumentace v koordinaci s technickým (autorským) dozorem, pověřeným pracovníkem Odboru služeb a pověřeným pracovníkem Odboru regionálního rozvoje. Před zahájením přemisťování herních prvků je zhotovitel povinen předložit technickému (autorskému) dozoru platný dokument, ze kterého bude vyplývat, že je oprávněn herní prvky přemístit v souladu s normou ČSN EN 1176 pro zařízení dětských hřišť, povrchy a připojená zařízení.

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy 
o dílo, jako Příloha č. 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu, v jakém zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má být vyměněn.

10. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

  - Záruční doba činí 36 měsíců.

  - V souladu s ustanovením § 2619 odst. 2 občanského zákoníku, počíná záruční doba běžet předáním díla (výsadby).

  - Záruční doba neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

  - Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo podle této smlouvy o dílo.

  - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy o dílo.

  - Objednavatel před realizací zajistí kácení v souladu s čl. 2 odst. 2.6 této smlouvy o dílo.

12. SOCIÁLNĚ A ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

  - Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel uzavřel tuto smlouvu v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

  - Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy předkládat čtvrtletně, jako součást faktury, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém čtvrtletí. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odstavce 12.1 a 12.2 smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

  - Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 12.1 nebo 12.2 smlouvy, a k němuž došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

  - Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle odstavce 12.4 smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

  - V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 12.4 smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

  - Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky stanovené touto smlouvou.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouvu lze ukončit jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její porušení zhotovitelem; objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

- zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

- zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 20 pracovních dnů.

- zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvu.

- zhotovitel nebude dodržovat ČSN, EN a technologické předpisy i přes upozornění ze strany objednatele.

- zhotovitel poruší povinnost předložit, a to i přes opakovanou výzvu (2x a více), čestné prohlášení podle odstavce 12.2 této smlouvy, nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

- pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odstavce 12.4  této smlouvy.

V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

  - Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

  - Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a právem ES vytvořit podmínky pro provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční úřady, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

  - Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem této smlouvy podobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu o dílo uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo uděluje objednateli výslovný souhlas s uvedením údajů 
o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČO, výše uhrazené částky.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva o dílo ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a v registru smluv na portálu veřejné správy.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Tato smlouva o dílo byla schválena na …. schůzi Rady města Kroměříže konané dne ……….. usnesením číslo ………….

Objednatel:							Zhotovitel:

V Kroměříži dne …………………….                                              V …………. dne ……………………..

...............................................................		                          ...........................................................

Mgr. Jaroslav Němec, starosta města				                               xxx, xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Osoby oprávněné jednat v záležitostech projektu

Příloha č. 4 – Seznam podzhotovitelů