**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky: | **Úprava veřejného prostranství u Sloupu Nejsvětější Trojice na**  **Riegrově náměstí v Kroměříži** |
| Číslo zakázky: | **VZMR/2025/2/09** |
| Forma zadání: | **Veřejná zakázka malého rozsahu** |
| Druh zakázky: | **Stavební práce** |
| CPV kód: | 45000000-7 Stavební práce  45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace  45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy |
| Přepokládaná hodnota: | **4.009.984,- Kč bez DPH tj. 4.852.081,- Kč vč. DPH** |

1. **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **město Kroměříž** |
| **Sídlo:** | **Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž** |
| **IČO:**  **DIČ:** | **002 87 351**  **CZ00287351** |
| Zastoupen: | Mgr. Tomášem Opatrným, starostou |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Beáta Frkalová, referent oddělení veřejných zakázek |
| Telefon: | +420 573 321 110 |
| Email: | beata.frkalova@mestokm.cz |

1. **PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem VZMR jsou stavební práce spojené s úpravu plochy náměstí, chodníků a odstavného stání.

V daném prostoru náměstí budou provedeny demolice stávajících zpevněných ploch z dlažby, chodníků a odstavného stání. Odstranění laviček a mobiliáře.

Projekt pro veřejnou zakázku řeší možnost umístění zvětšeného prostranství okolo sloupu Nejsvětější Trojice, zrušení kolmého parkovacího stání u sloupu. Dále odpočinkovou plochu u ÚZSVM a propojení obou klidových ploch opticky komunikací z žulové kostky a umístění 3 podélných stání u bank ČSOB.

Plocha okolo sloupu je zvětšena a upravena. Celá plocha okolo sloupu a u úřadu je navržena z žulové mozaiky, zvýšená komunikace přilehlé parkovací stání je z žulové kostky. Zpevněné plochy budou lemovány žulovým obrubníkem, tak aby co nejvíce dotvářel historizující ráz prostoru okolo sloupu Nejsvětější Trojice.

Zpevněné odpočinkové plochy jsou doplněny o prvky mobiliáře z litiny, jako jsou lavičky a koše.

Je navržena výsadba stromů nižšího vzrůstu akát s růžovým květenstvím (Robinia pseudoacacia 'Purple Robe') bude provedena do 4 podzemních kontejnerů a dále na ploše bude rozmístěno 8 mobilních kontejnerů na zeleň.

Poloha inženýrských sítí je zakreslena informativně dle předaných dokladů, před zahájením prací je prováděcí firma povinna si nechat sítě jejich správci vytyčit v terénu a jejich polohu a krytí ověřit ručně kopanými sondami. Bude pouze provedeno posunutí stávajícího sloupu VO o 1m, před budovou ČSOB.

**Upozornění orgánu SPP (STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE) k výkopovým pracím:**

**a) Sloup Nejsvětější Trojice je kulturní památkou a dle § 9 zákona o státní památkové péči je povinností vlastníka kulturní památky i zhotovitele prací chránit kulturní památku před poškozením.**

**Vyhodnocení a zdůvodnění uvedené v č.j. NPÚ-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024**

**Podmínka č. 3 – Beton podkladních vrstev v bezprostředním okolí sloupu nebude sice odstraňován, i přes to je však nezbytné postupovat, tak aby díky těžké technické a mechanizaci nedošlo k narušení barokní památky, sloupu Nejsvětější Trojice**

Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentaci pro provádění stavebních prací s názvem: **Úprava veřejného prostranství u Sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži**“, zpracovanou společností: Ing.. Řihák Vojtěch - ComTech„ se sídlem: Nitranská 4486, 767 01 Kroměříž, IČ: 68048998, smlouvou o dílo a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Vyhlašovaná zakázka je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona. Pokud je v této Výzvě, zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona   
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě není projevem vůle zadavatele směřující k závaznému postupu dle tohoto zákona.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zadávaná dle Směrnice města Kroměříže č. 1/2023, k zadávání veřejných zakázek, v limitu 2.

* 1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši čtyř miliónu devíti tisíci a devíti sty osmdesáti čtyřmi českými koruny bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve smyslu § 16, a § 22 zákona a je převzata z kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem.

1. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení plnění je **08/2025**

Předpokládaný termín ukončení plnění je: **11/2025**

**Místem plnění** je Riegrovo náměstí okolo sloupu Nejsvětější Trojice, Kroměříž 767 01.

1. **MÍSTO A DOBA PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje na **07. 04. 2025 do 10:00 hodin**

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“. **Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje** (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: <https://ezak.mesto-kromeriz.cz>. Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Osobně je možné nabídky podávat zejména v pracovní dny v pracovní době podatelny (<https://www.mesto-kromeriz.cz/kontakty/kontakty>). V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do 10:00 hod.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány. Také nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené skutečnosti. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

1. **PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

Prohlídku místa budoucího plnění zadavatel neorganizuje, neboť místo je veřejně přístupné. Zadavatel jako součást zadávacích podmínek dále předkládá i dostatečné množství technických podkladů pro řádné zpracování nabídky.

1. **PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které zhotovitel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyce, pokud zákon nestanoví jinak.

* 1. **Obsahové členění nabídky**

Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna dle následujícího pořadí:

* Vyplněný formulář „**Krycí list**“ obsahující identifikační údaje, nabídkovou cenu a prohlášení ke střetu zájmů účastníka zadávacího řízení, podle vzoru formuláře, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
* Vyplněný formulář **„Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace“** obsahující četné prohlášení zhotovitele o splnění požadovaných kvalifikačních kritérií dle odst. 7 této zadávací dokumentace, podle vzoru formuláře, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace nebo doklady prokazující splnění kvalifikace dle odst. 7 této zadávací dokumentace.
* **Návrh smlouvy o dílo**, musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „xxx“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje uvedené ve smlouvě musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy o dílo. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Nedílnou součástí návrhu smlouvy zhotovitele musí být přílohy:
* **Oceněný položkový rozpočet** – je **povinnou součástí nabídky zhotovitele** a následně bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Položkový rozpočet - výkaz výměr musí být v nabídce účastníka předložen i v předloženém formátu (.xls /.exe) a musí formátově a obsahově odpovídat předaným soupisům stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
* **Čestné prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku**, vzor formuláře tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.

**V případě listinného podání nabídky** musí být všechny výše uvedené přílohy opatřené razítkem a podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, umístněná za danou přílohou). V případě listinného podání nabídky **doloží zhotovitelé i digitální podobu** všech výše uvedených příloh **na CD nebo USB.**

U elektronicky podaných nabídek platí dle § 211 odstavce 7 zákona, že jakýkoli úkon zhotovitele či zadavatele, učiněný prostřednictvím elektronického nástroje se považuje za podepsaný.

* 1. **Obsah nabídky podané společně více zhotoviteli**

V případě, že nabídku podává společně více zhotovitelů, pak nabídka bude členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za Krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky (např. smlouva o společnosti), z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci zhotovitele, pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého účastníka zadávacího řízení, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

* 1. **Nabídková cena**

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími dokumentacemi a po položkách v souladu se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb („soupis prací“) obsaženými v zadávací dokumentaci.

**Celkovou nabídkovou cenu uvede zhotovitel** v článku 6., odst. 6.2. **návrhu smlouvy o dílo.**

Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých, zaokrouhleny max. na 2 desetinná místa. Není přípustné ocenit některou položku 0 Kč, pokud není stanoveno jinak!

Nabídkové ceny budou uvedeny v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese zhotovitel. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako cena **»nejvýše přípustná«**. Ceny uvedené v příslušném návrhu smlouvy musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a zahrnující veškeré náklady spojené s realizací této veřejné zakázky.

Zadavatel není plátcem DPH. Zadavatel neposkytuje zálohy. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách.

* 1. **Zákon o střetu zájmů**

Zadavatel stanoví, že každá nabídka musí být v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Každý účastník zadávacího řízení je tak mimo jiné povinen v krycím listu nabídky potvrdit, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která se nesmí účastnit veřejných zakázek.

1. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA**

Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá zhotovitel kvalifikační podmínky stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k zadávací dokumentaci (týkající se kvalifikace). Předpokládá se, že zhotovitel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud zhotovitel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím řízení nebude v každém ohledu odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení zhotovitele ze zadávacího řízení.

* 1. **Rozsah kvalifikace**

Zhotovitel je povinen v rámci podané nabídky prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. zákona zhotovitel, který prokáže:

* splnění požadavků základní způsobilosti vymezených podle § 74 zákona,
* splnění požadavků profesní způsobilosti vymezených podle § 77 zákona,
* splnění požadavků technické kvalifikace vymezených podle § 79 zákona.
  1. . **Základní způsobilost**

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti zhotovitele analogicky dle § 74 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále zákona). Splnění základních způsobilosti prokáže zhotovitel předložením dokladů v souladu s § 75 odst. 1 zákona nebo v souladu § 86 odst. 2 předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele, případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Je-li zhotovitelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu zhotovitele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu zhotovitele.

Účastní-li se zadávacího výběrového řízení pobočka závodu,

1. zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
2. české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci (písm. a) až c) tohoto článku).
   1. **Profesní způsobilost**

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti zhotovitele analogicky dle § 77, odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a), c) zákona.

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77, odst. 1 zákona prokáže zhotovitel **předložením výpisu z obchodního rejstříku**, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. a zákona prokáže zhotovitel **předložením dokladu**, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zhotovitel předloží oprávnění k podnikání odpovídající předmětu plnění (výpis živnostenského rejstříku).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. c zákona prokáže zhotovitel **předložením dokladu**, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zhotovitel předloží osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, **osvědčení o autorizaci pro obor** **dopravní stavby**.

* 1. **Technická kvalifikace**

Zadavatel požaduje prokázaní splnění kritéria technické kvalifikace analogicky dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c), d) zákona.

* + 1. § 79 odst. 2 písm. a) zákona – **seznam stavebních prací**

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, prokáže zhotovitel předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. **Zhotovitel předloží seznam stavebních prací** ve formě čestného prohlášení, které bude obsahovat:

1. Identifikační údaje zhotovitele (dle výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné obdobné evidence)
2. Identifikační údaje objednatele (název, kontaktní osobu, telefon, email)
3. Finanční objem stavebních prací, včetně případného členění
4. Termín předání díla objednateli

**Minimální požadavky na splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a)**

Zhotovitel – uchazeč o veřejnou zakázku splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud sám nebo jako generální dodavatel v posledních 5 letech provedl alespoň 3 realizace stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět plnění zakázky, tj.úpravu plochy náměstí, chodníků a odstavného stání, **ve finančním objemu min. 2.500.000,- Kč bez DPH** (jedná se o cenu přímo za stavební práce).

* + 1. § 79 odst. 2 písm. c) zákona – **seznam techniků nebo technických útvarů**

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona, prokáže zhotovitel **předložením seznamu techniků nebo technických útvarů**, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu k zhotoviteli. Zhotovitel předloží seznam techniků nebo technických útvarů, kteří zajišťují kontrolu kvality.

* + 1. § 79 odst. 2 písm. d) zákona – **osvědčení o vzdělaní a odborné kvalifikaci**

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, prokáže zhotovitel předložením osvědčení o vzdělaní a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zhotovitel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci zakázky v pozici Stavbyvedoucí/Hlavní technik.

**Minimální požadavky na splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d)**

* **Osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to:
  + **autorizovaný technik** s autorizací **pro obor Pozemní stavby** – TP00 [§ 5 odst. 2 a odst. 3 písm. a) autorizačního zákona],nebo **autorizovaný inženýr** s autorizací **pro obor Pozemní stavby** – IP00 [§ 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) autorizačního zákona],**nebo**
  + **autorizovaný technik** s autorizací **pro obor dopravní stavby** – **TD02** [§ 5 odst. 2 a odst. 3 písm. b) autorizačního zákona] nebo **autorizovaný inženýr** s autorizací **pro obor dopravní stavby** – **ID00** [§ 5 odst. 1 a odst. 3 písm. b) autorizačního zákona].
* **min. 5 let praxe** při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit **min. u 2 stavebních zakázek**, obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, ve finančním objemu v minimální hodnotě **2.500.000,- Kč bez DPH**, (jedná se o cenu přímo za stavební práce).
  1. **Obecné informace k prokázaní kvalifikačních kritérií**

**K účelu prokázaní kvalifikačních kritérií** mohou uchazeči použít **vzor čestného prohlášení**, který tvoří **přílohu č. 4 této zadávací dokumentace**. Čestné prohlášení musí být opatřené certifikovaným elektronickým podpisem nebo razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, umístněná za danou přílohou).

* + 1. **Stáří a pravost dokladů o kvalifikaci**

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá zhotovitel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, zejména, má-li pochybnosti o předloženém dokladu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.**

* + 1. **Seznam kvalifikovaných zhotovitelů**

Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných zhotovitelů mohou prokázat splnění kvalifikace **výpisem ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů**.

Tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

1. profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
2. základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů starší než 3 měsíce.

* + 1. **Systém certifikovaných zhotovitelů**

Předloží-li účastník zadávacího řízení zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, ve lhůtě pro prokázaní splnění způsobilosti či kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění způsobilosti či kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázaní splnění kvalifikace zhotovitelem.

* + 1. **Prokázaní kvalifikace v případě společné účasti zhotovitelů**

V případě společné účasti zhotovitelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý zhotovitel samostatně. Zbývající část požadované kvalifikace prokazují zhotovitelé společně.

* + 1. **Prokázaní kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Zadavatel v tomto zadávacím řízení **nepřipouští** prokazování profesní a technické části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů.

* + 1. **Prokázaní kvalifikace získané v zahraničí**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

1. **HODNOTÍCI KRITÉRIA**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo kritéria | Název kritéria | Váha kritéria v % |
| 1 | Nabídková cena | 100 |

Způsob hodnocení nabídek – hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle příloh této zadávací dokumentace, která bude **uvedena v návrhu smlouvy o dílo**. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

1. **ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENATCE**

Zhotovitel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel preferuje podávání písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.mesto-kromeriz.cz/>), a to **nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout zhotovitelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

**Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace** včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. **na profilu zadavatele**.

1. **ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek postupovat v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách své požadavky, čímž aplikoval zásady sociálně odpovědného zadávání v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 zákona.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Veškeré obchodní podmínky a požadavky zadavatele jsou upraveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Účastník předloží zadavateli doplněný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn v návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník má něco doplnit. V případě, že účastník vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka jednat v odpovídajícím rozsahu.

V případě nejasností v obsahu návrhu smlouvy má účastník možnost požádat o jeho vysvětlení způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona.

Pokud podává nabídku více zhotovitelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni zhotovitelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech zhotovitelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Účastník je oprávněn odpovídajícím způsobem upravit návrh smlouvy.

Případné vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace.

1. **DALŠÍ PODMÍNKY**

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Zájemce podáním nabídky do tohoto zadávací řízení projevuje bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v rámci této výzvy.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru zhotovitele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Veškeré podklady pro zpracování nabídky jsou umístěny na profilu zadavatele: <https://ezak.mesto-kromeriz.cz>.

1. **OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky tvoří text tohoto dokumentu Zadávací dokumentace, a jeho jednotlivé přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | 01\_P1\_ZD\_Smlouva o dílo (návrh obchodních podmínek) |
| Příloha č. 2: | 02\_P2\_ZD\_Položkový rozpočet (výkaz výměr) |
| Příloha č. 3: | 03\_P3\_ZD\_Krycí list nabídky |
| Příloha č. 4: | 04\_P4\_ZD\_Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti |
| Příloha č. 5: | 05\_P5\_ZD\_Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku Bělorusku |
| Příloha č. 6: | 06\_P6\_ZD\_Projektová dokumentace |
| Příloha č. 7: | 07\_P7\_ZD\_Stavební povolení |

Základní informace o zakázce, kompletní zadávací dokumentace, případně vysvětlení zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele pod detailem uvedeného zadávacího postupu.

Předem Vám děkujeme za předložení nabídky.

V Kroměříži dne (*dle data el. podpisu)*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Libor Pecháček

Vedoucí odboru investic