VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název zakázky:	„Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“

Číslo zakázky:     	VZMR/2019/2/05

Forma zadání:	   	veřejná zakázka malého rozsahu

- Identifikační údaje zadavatele:

| Název: | město Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž |  |
| Identifikační číslo: | 00287351 |  |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou |  |
| Kontaktní osoba: | Ing. Soňa Mertová |  |
| Telefon: | 775 147 711 |  |
| E-mail: | sona.mertova@mesto-kromeriz.cz |  |

- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

  - Předmět a druh veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektu „Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“, která bude respektovat požadavky zadavatele.

2.2. Popis předmětu veřejné zakázky

A. Podrobná rekognoskace stávajícího stavu provozu MHD, příprava průzkumů, personální zajištění dopravních průzkumů

Celkové posouzení a rekognoskace sítě MHD, příprava na následující průzkum přepravních objemů

cestujících a průzkum směrových vztahů, průzkumy požadavků organizací a obcí.

Kompletní příprava průzkumů, logistika zajištění a organizace průzkumů, tvorba a tisk formulářů pro

sběr dat.

Personální zajištění dopravních průzkumů z řad vysokoškolských případně středoškolských studentů.

Kompletní školení sčítačů s cílem zajištění odborného provedení průzkumových prací.

B. DOPRAVNÍ PRŮZKUMY CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MHD (průzkumu zatížení sítě MHD, dopravně-sociologický a směrový dopravní průzkum cestujících, průzkum požadavků organizací a obcí)

Průzkum zatížení sítě MHD bude probíhat celodenně přímým sčítáním ve všech vypravovaných vozidlech, na všech linkách MHD v Kroměříži, podle vozových jízdních řádů v průměrný pracovní den (úterý nebo středa nebo čtvrtek) a ve víkendovém provozu (sobota a neděle) V jednotlivých stanicích a zastávkách budou sledovány a zaznamenávány nástupy a výstupy cestujících. V mezistaničních úsecích bude zjišťován počet cestujících ve vozidle.

Dopravně-sociologický a směrový dopravní průzkum bude realizován na celé síti MHD s rovnoměrným prostorovým a časovým rozložením. Sčítači budou provádět převážně ve vozidlech Potřebná velikost vzorku bude stanovena na základě matematicko – statistického rozboru (minimálně však 15%) tak, aby získaná databáze po přepočtu na počet přepravených osob (100% počty přepravených osob v celodenním období), byla signifikantní.

Období anketního průzkumu: průměrný pracovní den v běžném provozu (reprezentativní vzorek rozložený do období 5:00 – 19:00 hod, případné opakování během více pracovních dnů do dosažení minimálního vzorku 15% skutečně přepravených osob)

V rámci tohoto anketního průzkumu budou zjišťovány u každého respondenta základní charakteristiky jeho cesty, zejména:

- ODKUD (lokalizace místa, lokalizace zastávky)

- KAM (lokalizace místa, lokalizace zastávky)

- Účel cesty (ve zdroji i cíli cesty)

- Pravidelnost

- Souslednost využitých linek, případně jiného druhu dopravy (sledování přestupních vazeb)

- Použitý jízdní doklad

- Základní demografické údaje (pohlaví, věk, ekonomická aktivita)

Struktura zjišťovaných údajů může být upravena či zpřesněna na základě vzájemného projednání a odsouhlasení se zadavatelem.

Při dotazu bude (pro zlepšení kvality výstupů při následném modelování) u každého respondenta zjišťován i zdroj a cíl jeho cesty (nejen nástupní a výstupní zastávka MHD). Do průzkumu budou zahrnuty i významné přestupní uzly (železnice, vnější autobusová doprava).

Výsledky průzkumů umožní zpracování všech výstupů, potřebných pro posouzení současného stavu z hlediska poptávky v porovnání s nabízenými kapacitami při dodržení stanovených standardů kvality.

V rámci průzkumů budou dále sledovány a vyhodnoceny následující údaje:

- bude sledováno dodržování jízdních řádů tak, aby mohly být vyloučeny anomálie v zatížení jednotlivých spojů, způsobené např. mimořádnými událostmi na dopravní síti města apod.

C. Komplexní analýza výsledků průzkumů

Výsledky sčítání cestujících na linkách MHD, směrových dopravních průzkumů a průzkumů přestupních vazeb budou digitalizovány pomoci speciálního software (aplikace), který zároveň provede kontrolu nasčítaných údajů a případnou eliminaci chyb. Z těchto dat bude následně vytvořena kompletní databáze, která umožní zpracování provozní analýzy, do které patří např. porovnání přepravní poptávky s přepravní nabídkou, zastávkové obraty linky a průběh zatížení v průběhu trasy linky.

D. Návrh optimalizace linkového vedení MHD Kroměříž, návrh intervalu dopravy

Na základě analýzy bude zpracován návrh, jakým způsobem dopravu co nejlépe optimalizovat za účelem přizpůsobení linkového vedení a intervalu dopravy přepravní poptávce cestujících. Návrh bude respektovat zachování standardů kvality rozsahu a organizace dopravní obsluhy veřejnou dopravou osob.

Návrh zahrnuje i tvorbu časových poloh spojů (jízdních řádů), který může být aplikován ve spolupráci s dopravcem do jeho software.

E. Závěrečná zpráva, souhrnná zpráva a projednání výsledků

Výstupem projektu bude souhrnná závěrečná zpráva včetně kompletních tabelárních a grafických příloh a to jak v tištěné tak i elektronické podobě. Samozřejmostí je i předání kompletní databáze v digitálním tvaru se software, který umožní objednateli následné využití pro vlastní koncepční práci s databází výsledků s možností názorné vizualizace průběhu zatížení jednotlivých spojů.

Součástí závěrečných výstupů je i vytvoření „souhrnné informace“, kde budou stručně a výstižně charakterizovány všechny důležité výsledky průzkumu. Tato „souhrnná informace“ je vhodná např. pro předklad do rady města.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 300.000,- Kč bez DPH.

Celková nabídková cena bude zahrnovat příslušný objem prací zpracování zakázky:

- Příprava podkladů a rekognoskace pro průzkum přepravních objemů cestujících

- Školení a nábor sčítačů

- Realizace, metodické a organizační zajištění průzkumů přepravních objemů cestujících ve všech spojích MHD

- Realizace, metodické a organizační zajištění dopravně-sociologických a směrových anketních průzkumů cestujících ve všech spojích MHD

- Realizace, metodické a organizační zajištění průzkumů požadavků organizací a obcí na zajištění dopravní obsluhy

- Vyhodnocení průzkumů přepravních objemů cestujících, dopravně-sociologických a směrových anketních průzkumů, požadavků organizací a obcí - zpracování požadovaných provozních analýz

- Návrh optimalizace linkového vedení MHD Kroměříž včetně návrhů zapojení nových lokalit do dopravní obsluhy MHD - zpracováním oběhů do podrobnosti časových poloh spojů (základní podoby jízdních řádů)

- Provozně-ekonomické zhodnocení návrhu

- Průběžné a závěrečné projednání výstupů se zadavatelem, představiteli města

- Tvorba závěrečné zprávy

- Termín a místo plnění veřejné zakázky

  - Předpokládaný termín zahájení doby plnění:		ihned po podpisu smlouvy

  - Termín odevzdání dílčího plnění A 			do dvou měsíců od podpisu smlouvy

  - Termín odevzdání dílčího plnění B			do tří měsíců od podpisu smlouvy

  - Termín odevzdání dílčího plnění C - E 			do tří měsíců od provedení průzkumných prací

(celkové předání díla)

- Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách výběrového řízení.  Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna dle následujícího pořadí:

- Krycí list nabídky* - Příloha č. 1 této výzvy

- Kvalifikace* – základní způsobilost - Příloha č. 2 této výzvy

- Kvalifikace* - profesní způsobilost

- Kvalifikace* - technická způsobilost

- Návrh Smlouvy o dílo včetně příloh* – Příloha č. 3 – Návrh obchodních podmínek včetně vyplněného HARMONOGRAMU zpracování dílčích částí předmětu plnění

  - Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, umístěná za Krycím listem nabídky), identifikační údaje dodavatele - název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, kontaktní osoba.

  - Kvalifikace dle odst. 6. této Výzvy

  - Návrh Smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče, a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „…..“  vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na CD.

  - Cenová nabídka dle odst. 8. této Výzvy

  - Digitální podoba příloh označených „* “ na CD nebo USB

- Místo a doba pro podání nabídky

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje na 19. 03. 2018 do 13:00 hodin.

Zájemci doručí nabídky osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele (Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž). Osobně je možné nabídky podávat v pracovní dny v pracovní době podatelny (http://www.mesto-kromeriz.cz/kontakty/kontakty/). Poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do 13:00 hod. (Podatelna v budově Radnice, Velké náměstí 115, Kroměříž). Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky zadavatelem. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ – název veřejné zakázky a „NEOTEVÍRAT“, číslem zakázky a adresou uchazeče.

Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené skutečnosti. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být podána v českém jazyce.

- Kvalifikace

Splněním kvalifikací se rozumí:

  - splnění základních způsobilosti analogicky s § 74 zákona

  - splnění profesní způsobilosti analogicky s § 77 zákona

  - splnění technické způsobilosti analogicky s § 79 zákona

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie.

- 6.1 Základní způsobilost

- 6.1.1 	Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), zákona o zadávání veřejných zakázek (dále zákona). Splnění základních způsobilosti prokáže dodavatel v souladu s § 86 odst. 2 předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. K tomuto účelu mohou dodavatelé použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

- 6.1.2   Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 6.1.1. splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- 6.1.3    Účastní-li se zadávacího výběrového řízení pobočka závodu,

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu

- české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 6.1.2. a vedoucí pobočky závodu

- 6.2 Profesní způsobilost

- 6.2.1 	Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele analogicky dle § 77, odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona.

- 6.2.2	Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77, odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost  - kopii výpisu z obchodního rejstříku podle § 77, odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

- 6.2.3   Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77, odst. 2, písm. a) prokáže dodavatel předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel prokáže, že disponuje dostatečným personálním a technickým zázemím vedoucím ke kvalitnímu zpracování obou studií, zejména doloží doklad o autorizaci nebo certifikaci osob.

- 6.3  Technická kvalifikace

- 6.3.1	Zadavatel požaduje prokázání splnění kritéria technické kvalifikace analogicky dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c) zákona.

- 6.3.2 	Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení či seznamu referencí – dodavatel prokáže, že za uplynulých 5 let zpracoval minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, a to každou v minimálním rozsahu 100.000,- Kč včetně DPH. Osvědčení musí obsahovat:

- - název objednatele, kontaktní osobu, telefon

- - název dodavatele (dle výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné obdobné evidence)

- - název veřejné zakázky

- - finanční objem díla, včetně případného členění díla

- - dobu a místo provádění služeb

- - prohlášení objednatele, včetně kontaktu o řádném a odborném provedení díla

- - označení osoby, která doklad vyhotovila vč. data vyhotovení

  - Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace

    - Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii.

    - Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

6.4.3  	Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části způsobilosti či kvalifikace požadované zadavatelem dle čl. 6 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti či kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit spolu se seznamem poddodavatelů kopii výpisu z obchodního rejstříku poddodavatele, který prokazuje splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

- Hodnotící kritéria, hodnocení nabídek.

  - Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.

| Číslo kritéria | Název kritéria | Váha kritéria v % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena | 100 |

  - Způsob hodnocení nabídek - hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle této zadávací dokumentace, oceněného výkazu výměr, který je Přílohou č.1 návrhu Smlouvy o dílo. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za činnosti uvedené v odst. 2, této Výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel není plátcem DPH.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

  - Výzvu s pokyny a přílohami, Krycí list nabídky a prohlášeními uchazečů,

  - návrh Smlouvy o dílo

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantním řešením se v tomto případě rozumí použití naprosto odlišné koncepce technického řešení, než je uvedena v zadávací dokumentaci.

# 11.  Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Uchazeč je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, doručené ve stanovené lhůtě, Zadavatel poskytne uchazeči (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/) vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může poskytnout uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.

Zadavatel si vyhrazuje právo nereagovat na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které nebudou doručeny nejpozději 3 pracovních dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

12. Další podmínky

Výběrové řízení není řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), výběrové řízení je řízením dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek. Pokud je v této Výzvě, zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona.

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu odst. § 27 ostst.3 zákona a není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Zájemce podáním nabídky do tohoto výběrového řízení projevuje bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v rámci této výzvy.

Veškeré podklady pro zpracování nabídky jsou umístěny na profilu zadavatele:

https://ezak.mesto-kromeriz.cz

Předem Vám děkujeme za předložení nabídky.

V Kroměříži dne 08. 03. 2019

………………………………………..

Ing. Soňa Mertová

vedoucí odboru rozvoje

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

- Název zakázky:	„Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“

Číslo zakázky: 		VZMR/2019/2/05

Forma zadání:	Veřejná zakázka malého rozsahu

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |

| Předmět plnění dle bodů čl. 2 SoD (Dílčí plnění) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A (20 % z ceny Díla) | Cena bez DPH | Výše DPH | Cena včetně DPH |
| B (30 % z ceny Díla) |  |  |  |
| C - E (50% z ceny Díla) |  |  |  |
| Cena CELKEM |  |  |  |

- Informace pro zadavatele

| Právní forma |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |

V ……………………………… dne ………………… 2019

…………………………………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby dodavatele

- Čestné prohlášení o splnění základní

- způsobilosti

dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem

„Zpracování optimalizace MHD v Kroměříži“

Zadávanou dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

| Název dodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |
| IČ / DIČ |  |  |
| Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za dodavatele |  |  |

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že

a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ……………………………… dne ………………… 2019					…………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby dodavatele